- Návrh smlouvy o dílo

číslo smlouvy zhotovitele je                  , číslo smlouvy objednatele je ..………..

podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), mezi stranami

____________________________________

- I.

- Smluvní strany

- Objednatel:	Obec Sloup v Čechách

adresa	Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách

Zastoupen:

- ve věcech smluvních:	Jaromírem Studničkou, starostou obce

- ve věcech technických:

- IČ:                                          00525677

DIČ:                                       -

Bankovní spojení:	č.ú.: 20729-421/0100  KB Nový Bor

Telefonní spojení:	+420 725 071 171

Zhotovitel:

Sídlo

Údaj o zápisu v OR

Zastoupen:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Telefonní spojení:

ID datové schránky:

Kontaktní e-mailová adresa:

- II.

- Výchozí podklady

- Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele, která byla zpracovaná na základě výzvy, č.j. OUSl/185/16 ze dne 6. 6. 2016

Podklady pro zpracování díla:

- Situační mapa s vyznačením stavby

- Požadavky na zpracování dokumentace – příloha č.1

- Stavebně historický průzkum „Macek, P. – Urban, J.: Sloup v Čechách, zámecký areál. Stavebně historický průzkum, Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů, Praha 1989“ (podklad z archivu Národního památkového ústavu, ÚOP v Liberci.

III.

Předmět díla

- Předmětem díla je provedení aktualizace stavebně historického průzkumu, provedení restaurátorského průzkumu exteriérových a interiérových omítek, zpracování  projektové dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti rekonstrukce „Kaple Sv. Jana Nepomuckého ve Sloupu v Čechách“ v k.ú. Sloup v Čechách na pozemcích parc. č. 752 a st. 288.

- Rozsah a obsah předmětu díla je stanoven a členěn následovně:

- provedení zhodnocení technického stavu objektu se zvláštním zřetelem na statiku nosných konstrukcí, včetně vypracování návrhu statického zabezpečení objektu odborně způsobilou osobou.

- Zpracování projektové dokumentace v rozsahu a obsahu projektové dokumentace  pro vydání stavebního povolení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a v souladu s vyhláškou 230/2013 Sb. o podrobnostech vymezení předmětu zakázky na stavební práce a rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně získání souhlasných vyjádření všech příslušných správců inženýrských sítí a dotčených orgánů,

- zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení ve čtyřech písemných a v jednom v elektronickém vyhotovení ve formátu *.pdf a jiném editovatelném formátu např. *.dwg

- zhotovitel předá objednateli veškerá vyjádření správců inženýrských sítí a stanoviska dotčených orgánů.

- Provedení aktualizace a doplnění stavebně historického průzkumu.

- Provedení restaurátorského průzkumu exteriérových a interiérových omítek.

- Zpracování oceněného výkazu výměr v souladu s vyhláškou 230/2013 Sb. o podrobnostech vymezení předmětu zakázky na stavební práce a rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Rozpočet a výkaz výměr budou objednateli předány ve třech listinných vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení ve formátu zpracovatelném programem MS Excel (.xls).

- Inženýrská činnost obsahující zajištění pravomocného povolení stavby včetně nezbytných souhlasných stanovisek a vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených orgánů .

- Návrh časového harmonogramu realizace v týdnech.

- Součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby spočívající ve zpracování odpovědí na dotazy uchazečů na zhotovitele stavby ve lhůtě pro podání nabídek

- Rozsah a obsah předmětu díla je dále podrobněji stanoven v příloze č. 1 této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn (způsobilý) provádět činnost, která je předmětem díla a je pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však oprávněn plnit svůj závazek s pomocí jiných osob. Za činnost těchto osob odpovídá v plném rozsahu zhotovitel.

- Objednatel si vyhrazuje právo snížit rozsah zakázky v průběhu realizace.

- IV.

Doba a místo plnění

- Doba plnění díla začíná dnem podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami.

- Smluvený časový harmonogram plnění předmětu zakázky:

| Popis činnosti | termín |
| --- | --- |
| 1 schůzka pracovní skupiny | do 3 prac. dnů od podpisu smlouvy |
| Provedení statického zhodnocení objektu a konzultace s objednatelem | do 7 prac. Dnů od 1. schůzky pracovní skupiny |
| Vyhotovení návrhu statického zajištění – varianta 1 (dle ZD) | do 4 týdnů od podpisu smlouvy |
| Vyhotovení návrhu statického zajištění – varianta 2 (dle ZD) | v rámci zpracování projektové dokumentace |
| Provedení aktualizace a doplnění stavebně historického průzkumu |  |
| Provedení restaurátorského průzkumu exteriérových a interiérových omítek |  |
| Zpracování projektové dokumentace včetně zajištění souhlasných vyjádření správců sítí a stanovisek dotčených orgánů | do |
| Zpracování oceněného výkazu výměr atd. | do |
| Zpracování návrhu časového harmonogramu realizace | do |
| Inženýrská činnost – podání žádosti o stavební povolení | do |
| Vydání pravomocného stavebního povolení | do |

- Zpracování odpovědí na dotazy uchazečů na zhotovitele stavby ve lhůtě pro podání nabídek výběrového řízení na provedení stavby dle článku III, odstavce 2, fáze g) bude provedeno do tří pracovních dnů od obdržení výzvy objednatele k odpovědi na dotaz uchazeče na zhotovitele stavby. Za obdržení výzvy se v tomto případě považuje den doručení do datové schránky či na e-mailovou adresu uvedenou v odstavci I této smlouvy o dílo u zhotovitele, který nemá datovou schránku.

- Termínem předání a převzetí dokončeného díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné jednání o předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem a oběma smluvními stranami bude podepsán zápis o předání a převzetí díla.

- Místo předání zhotoveného díla je Obecní úřad Sloup v Čechách, Benešova 280, Sloup v Čechách.

- V.

Cena díla

- Smluvní strany se dohodly na výši ceny za provedení díla dle této smlouvy takto:

| Fáze dle čl. III odst. 2 | Jednoduchý popis fáze | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | Návrh statického zajištění |  |  |  |
| b | Projektová dokumentace |  |  |  |
| c | Stavebně historický průzkum |  |  |  |
| d | Restaurátorský průzkum |  |  |  |
| e | Rozpočet a výkaz výměr |  |  |  |
| f | Návrh harmonogramu |  |  |  |
| g | Inženýrská činnost do vydání pravomocného SP |  |  |  |
| h | Součinnost v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby |  |  |  |

- Smluvní cena je nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu zajištění předmětu plnění v rozsahu dle čl. III této smlouvy.

- Smluvní cenu je možné změnit pouze v souvislosti se změnou DPH.

- Smluvní cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu  české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

- Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a okolnostmi souvisejícími s  jeho provedením a všechny nejasné podmínky provedení díla si vyjasnil s oprávněným zástupcem objednatele. V souvislosti s tím zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí s požadavky objednatele na provedení díla vyplývajícími z této smlouvy a že tyto požadavky zohlednil při kalkulaci ceny.

- VI.

Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele

- Objednatel předá neprodleně zhotoviteli po podpisu této smlouvy veškeré známé podklady a informace potřebné k započetí prací.

- Zhotovitel bude veškeré projektové práce na PD tj. rozpracovanost průběžně projednávat a konzultovat s objednatelem na pracovních schůzkách (výrobních výborech), které bude zhotovitel organizovat min. dvakrát měsíčně, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

- Zhotovitel bude o průběhu a stavu projektových prací stejně tak o nových skutečnostech v rámci plnění předmětu díla objednatele průběžně informovat. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla a v souladu s podmínkami této smlouvy a řídit se výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní správy a vyjádřeními správců inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zjištění skrytých překážek, které by znemožňovaly provedení díla a dále navrhnout objednateli případnou změnu díla.

- VII.

Odpovědnost za vady

- Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu a parametrech stanovených v zadávacích podkladech, obecně závaznými právními předpisy či technickými normami a touto smlouvou.

- Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku po dobu životnosti stavby.

- Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

- Zhotovitel díla může pověřit zhotovením některých částí díla jinou osobu. Tuto informaci i kontakt na subdodavatele sdělí písemně objednateli. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel zodpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

- Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

- Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejdéle do 15-ti pracovních dnů od obdržení reklamace.

- V případě, že odstranění vad nebude vzhledem k charakteru vad v požadovaném termínu možné, požádá zhotovitel objednatele o prodloužení termínu k odstranění vad. V tomto případě sjednají smluvní strany lhůtu pro odstranění vad samostatnou písemnou dohodu. V případě, že smluvní strany dohodu o prodloužení lhůty pro odstranění vad neuzavřou, je povinen zhotovitel dodržet termín uvedený v článku VII.

- VIII.

Platební a fakturační podmínky

- Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu na cenu díla.

- Fakturace ceny díla bude probíhat dle skutečně provedených prací po dokončení plnění předmětu díla a po jeho protokolárním předání objednateli.

- Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele bude 30-ti denní.

- Objednatel má právo odložit úhradu faktury zhotovitele do odstranění vad a nedodělků předmětu díla.

- Každý daňový doklad zhotovitele musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti:

- označení příslušného odboru objednatele, IČ objednatele

- den splatnosti,

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,

- odkaz na tuto smlouvu,

- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového dokladu,

- soupis příloh

- V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

- IX.

Smluvní pokuty

- V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den byť i jen započatý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro odstranění vad a nedodělků stanovených v předávacím protokolu má objednatel právu účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý byť i jen započatý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost nebo lhůtu pro odstranění vad díla stanovenou v souladu s podmínkami této smlouvy je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

- V případě, že objednatel bude v prodlení s termínem úhrady faktury, má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý byť i jen započatý den prodlení.

- Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty objednatelem dle této smlouvy nezaniká povinnost (dluh) zhotovitele, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

- X.

Vlastnictví k podkladům a k zhotovovanému dílu

- Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají 
ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií.

- Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu plnění třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek objednatelem stanovených.

- Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům, než pro provedení díla podle této smlouvy.

- Dnem zaplacení díla objednatelem zhotoviteli se dílo stává výhradně vlastnictvím objednatele.

- Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenční práva k předmětu díla za účelem případných pořízení rozmnoženin předmětu díla či jejich úprav vč. pořízení dalších stupňů projektové dokumentace.

- XI.

- Podmínky odstoupení od smlouvy

- Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto smlouvou zejména při podstatném porušení této smlouvy.

- Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů. Za podstatné porušení této smlouvy se dále považuje:

- zjištění závad při opakovaném předání plnění;

- při opakovaném porušení povinností zhotovitele uvedených v článku VI této smlouvy.

- Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení s úhradou kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne splatnosti uvedeného na příslušné faktuře vystavené zhotovitelem.

- Náležitosti odstoupení od smlouvy:

Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy i jemu předcházející písemná výstraha musí být učiněno textovým oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se týkají záruk a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

- Zvláštní ustanovení o odstoupení objednatele:

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli.

- Zvláštní ustanovení o odstoupení zhotovitele:

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; objednatel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli.

- XIII.

Závěrečná ustanovení

- Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a souvisejícími právními předpisy.

- Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění a ze zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění nejsou touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností objednatele jakkoliv postihovat.

- Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku potvrzeného oběma stranami.

- Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

- Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

- V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.

- Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

- Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si strany stanovili jako předpoklady uzavření této smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.

- Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce Sloup v Čechách dne …………… usnesením č. ……………

- Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 -  popis předmětu zakázky (příloha č. 1 výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu)

Ve Sloupu v Čechách dne:……..				V ………………… dne: ……

_______________________	___________________

objednatel	zhotovitel – jméno příjmení a podpis